UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

PLAN Y EVIDENCIAS DE PRUEBAS

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Docente: Wilson Castaño Galviz

Fecha: Septiembre 2026

# 1. Plan de pruebas

El plan de pruebas cubre las funcionalidades críticas del sistema: autenticación, gestión de repositorios, carga y procesamiento de documentos, resultados de IA, búsqueda, consultas, descarga, eliminación y dashboard.

# 2. Estrategia y tipos de pruebas

- Pruebas funcionales

- Pruebas de validación de archivos

- Pruebas del procesamiento de IA

- Pruebas de clasificación y extracción

- Pruebas de búsqueda y preguntas

- Pruebas de seguridad básicas

- Pruebas de errores y casos límite

# 3. Casos de prueba documentados

## Prueba 1 – Registro de usuario (CP-01)

Prueba 2 – Login correcto (CP-02)

Prueba 3 – Login incorrecto (CP-03)

Prueba 4 – Crear repositorio (CP-04)

Prueba 5 – Subir y procesar TXT (CP-05)

Prueba 6 – Subir PDF (CP-06)

Prueba 7 – Clasificación correcta (CP-07)

Prueba 8 – Extracción de montos y fechas (CP-08)

Prueba 9 – Búsqueda por texto (CP-09)

Prueba 10 – Pregunta en lenguaje natural (CP-10)

Prueba 11 – Descargar documento (CP-11)

Prueba 12 – Eliminar documento (CP-12)

Prueba 13 – Validación de archivo no permitido (CP-13)

Prueba 14 – Dashboard con indicadores (CP-14)

# 4. Resultados y evidencias

Las pruebas se ejecutaron en entorno local XAMPP. Se verificó el flujo completo: registro → login → creación de repositorio → subida de TXT/PDF → procesamiento IA → visualización de resultados → búsqueda → consulta en lenguaje natural → descarga → eliminación.

Se evidenció el correcto funcionamiento de la clasificación, generación de resumen y extracción de fechas/montos en documentos de texto legible.

# 5. Registro de defectos y correcciones

- Error de compatibilidad openai-php/client con respuesta de Groq → Solucionado migrando a cURL puro.

- Modelos Llama descontinuados en Groq → Actualizado a openai/gpt-oss-20b.

- PDFs de comprobantes de pago sin texto extraíble → Implementado fallback OCR.space.

# 6. Matriz de trazabilidad requisito–prueba.

| Requisito(s) | Caso de prueba | Descripción de la prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | CP-01 | Prueba 1 – Registro de usuario | El usuario queda creado y puede iniciar sesión | Aprobada |
| RF02 | CP-02 | Prueba 2 – Login correcto | Acceso concedido con credenciales válidas | Aprobada |
| RF02 | CP-03 | Prueba 3 – Login incorrecto | Acceso denegado con credenciales inválidas | Aprobada |
| RF04 | CP-04 | Prueba 4 – Crear repositorio | Repositorio creado y visible en el listado del usuario | Aprobada |
| RF05 / RF07 / RF11 | CP-05 | Prueba 5 – Subir y procesar TXT | El archivo TXT se sube, se extrae su texto y queda procesado por la IA | Aprobada |
| RF05 / RF07 | CP-06 | Prueba 6 – Subir PDF | El archivo PDF se sube y su texto se extrae correctamente | Aprobada |
| RF08 | CP-07 | Prueba 7 – Clasificación correcta | La IA asigna una categoría coherente con el contenido del documento | Aprobada |
| RF10 | CP-08 | Prueba 8 – Extracción de montos y fechas | Los montos y fechas extraídos corresponden a los del documento original | Aprobada |
| RF12 | CP-09 | Prueba 9 – Búsqueda por texto | El buscador retorna los documentos que contienen el texto buscado | Aprobada |
| RF13 | CP-10 | Prueba 10 – Pregunta en lenguaje natural | La IA responde de forma coherente usando el contexto de los documentos | Aprobada |
| RF15 | CP-11 | Prueba 11 – Descargar documento | El documento se descarga correctamente en su formato original | Aprobada |
| RF16 | CP-12 | Prueba 12 – Eliminar documento | El documento se elimina de la base de datos y del almacenamiento | Aprobada |
| RF06 | CP-13 | Prueba 13 – Validación de archivo no permitido | El sistema rechaza el archivo con un mensaje de error | Aprobada |
| RF17 | CP-14 | Prueba 14 – Dashboard con indicadores | Los indicadores mostrados coinciden con el estado real del repositorio | Aprobada |

# 7. Conclusiones de las pruebas

El sistema cumple con los requerimientos funcionales prioritarios. El procesamiento con IA funciona de forma confiable para documentos con texto extraíble. Se recomienda, como mejora futura, un OCR local más robusto para documentos complejos.