UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

PROYECTO INTEGRADOR

DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES

DOCUMENTO DE ANÁLISIS

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Docente: Wilson Castaño Galviz

Fecha: Septiembre 2026

# 1. Descripción del problema y contexto empresarial

Una organización posee una carpeta o repositorio con numerosos archivos de diferentes formatos como PDF, DOCX, TXT. Estos archivos suelen almacenarse en carpetas compartidas o repositorios simples, lo que dificulta:

- Encontrar información específica de forma rápida.

- Comprender el contenido sin leer cada documento completo.

- Clasificar automáticamente los archivos según su tipo o contenido.

- Responder preguntas sobre el contenido de múltiples documentos.

El almacenamiento pasivo de documentos representa una pérdida de productividad y de oportunidades de análisis para la empresa.

# 2. Identificación de la necesidad y oportunidad de negocio

Existe la necesidad de convertir un repositorio documental tradicional en un sistema inteligente capaz de extraer automáticamente el contenido, clasificarlo, generar resúmenes, extraer información clave como son fechas, montos, nombres, temas y permitir búsquedas y consultas en lenguaje natural.

La oportunidad de negocio radica en mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de búsqueda de información y facilitar la toma de decisiones basada en el contenido documental.

# 3. Objetivo general

Diseñar, desarrollar, probar, documentar e implementar una aplicación web que gestione un repositorio de documentos y utilice Inteligencia Artificial para convertir información documental no estructurada en información útil, consultable y analizable para la empresa.

# 4. Objetivos específicos

- Implementar autenticación y control básico de usuarios.

- Permitir la creación y administración de repositorios/carpetas.

- Permitir la carga, consulta, descarga y eliminación de archivos PDF, DOCX y TXT.

- Extraer automáticamente el contenido de los documentos con OCR cuando sea necesario.

- Clasificar automáticamente los documentos en al menos tres categorías.

- Generar un resumen por cada documento.

- Extraer información relevante sobre fechas, montos, nombres, temas.

- Permitir búsqueda dentro del contenido documental y consultas en lenguaje natural.

- Mostrar un dashboard con indicadores del repositorio y registrar errores/estados.

# 5. Alcance y exclusiones

## Incluido

- Aplicación web con autenticación, gestión de repositorios y documentos.

- Procesamiento con IA: clasificación, resumen, extracción y consultas en lenguaje natural.

- Soporte para PDF, DOCX y TXT incluyendo OCR para archivos que en vez de texto tengan fotos.

- Dashboard con indicadores y registro de estados/errores de procesamiento.

## Excluido

- Aplicación móvil nativa.

- Entrenamiento de modelos propios de IA.

- Base de datos vectorial avanzada con embeddings.

- Firmas digitales o flujos de aprobación de documentos.

# 6. Identificación de actores y usuarios

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Usuario registrado | Persona autenticada que gestiona repositorios y documentos |
| Administrador | Usuario con rol admin y permisos completos |
| Sistema IA | Componente que procesa, clasifica, resume y responde consultas |

# 7. Perfil de usuarios / Personas

Nombre: Mauricio Lombardi

Rol: Asistente administrativo

Necesidades: Subir comprobantes y contratos, buscar información rápidamente y obtener resúmenes sin leer documentos completos.

Frustraciones: Perder tiempo buscando en carpetas y abriendo archivos uno por uno.

# 8. Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro e inicio de sesión de usuarios | Alta |
| RF-02 | Crear, listar y eliminar repositorios | Alta |
| RF-03 | Subir archivos PDF, DOCX y TXT | Alta |
| RF-04 | Extraer texto de documentos con OCR si es necesario | Alta |
| RF-05 | Clasificar automáticamente los documentos | Alta |
| RF-06 | Generar resumen por documento | Alta |
| RF-07 | Extraer información relevante de fechas, montos, nombres, temas | Alta |
| RF-08 | Búsqueda dentro del contenido documental | Alta |
| RF-09 | Consultas en lenguaje natural sobre los documentos | Alta |
| RF-10 | Dashboard con indicadores del repositorio | Media |
| RF-11 | Descargar archivos originales | Media |
| RF-12 | Eliminar documentos | Media |
| RF-13 | Registrar estado y errores del procesamiento | Media |

# 9. Requerimientos no funcionales

- Usabilidad: Interfaz sencilla e intuitiva basada en Bootstrap 5.

- Rendimiento: Procesamiento de un documento ≤ 60 segundos en condiciones normales.

- Seguridad: Contraseñas hasheadas con “password_hash”, control de acceso por sesión y validación de tipos de archivo.

- Disponibilidad: Funcionamiento en entorno local en XAMPP y reproducible.

- Mantenibilidad: Código organizado en clases con separación de responsabilidades.

# 10. Reglas de negocio

- Solo usuarios autenticados pueden gestionar documentos y repositorios.

- Un documento pertenece a un único repositorio y a un usuario.

- Solo se aceptan archivos PDF, DOCX y TXT con tamaño máximo de 10 MB.

- Todo documento subido debe pasar por el flujo de procesamiento con IA.

- Si la extracción de texto falla, el documento se marca con estado "error".

# 11. Historias de usuario con criterios de aceptación

### HU-01 – Subir y procesar documento

Como usuario autenticado, quiero subir un documento PDF/DOCX/TXT para que el sistema lo clasifique, resuma y extraiga información automáticamente.

Criterios de aceptación:

- El archivo se guarda correctamente en el repositorio seleccionado.

- Se muestra el estado del procesamiento como pending / completed / error.

- Al finalizar se visualiza categoría, resumen e información extraída.

### HU-02 – Consultar en lenguaje natural

Como usuario, quiero hacer preguntas en lenguaje natural sobre mis documentos para obtener respuestas basadas en su contenido.

Criterios de aceptación:

- Puedo escribir una pregunta libremente.

- El sistema responde usando la información de los documentos procesados.

### HU-03 – Gestionar repositorios

Como usuario, quiero crear y organizar repositorios para clasificar mis documentos por proyecto o tipo.

Criterios de aceptación:

- Puedo crear un repositorio con nombre y descripción.

- Puedo listar y eliminar mis repositorios.

# 12. Priorización de requisitos

Alta prioridad: RF-01 a RF-09 funcionalidades centrales del sistema.

Media prioridad: RF-10 a RF-13 funcionalidades de apoyo y usabilidad.

# 13. Análisis de riesgos del proyecto

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| PDFs escaneados sin texto extraíble | Alta | Medio | Implementación de OCR.space |
| Límites de la API de IA | Media | Alto | Uso de plan gratuito Groq + manejo de errores |
| Problemas de extracción de texto | Media | Medio | Validaciones y mensajes claros al usuario |
| Falta de créditos en APIs | Media | Alto | Documentar alternativas y claves en variables |

# 14. Matriz de trazabilidad inicial

La matriz completa de trazabilidad, requisito – funcionalidad – prueba se presenta en el documento 08. A continuación se muestra la relación inicial entre objetivos y requerimientos:

| ID | Requisito funcional | Caso de uso relacionado | Módulo / componente que lo implementa | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Registro de nuevos usuarios | Registrarse | User / register.php | Alta |
| RF02 | Inicio de sesión con control de acceso | Iniciar sesión | Auth, User / login.php | Alta |
| RF03 | Cierre de sesión | Cerrar sesión | Auth / logout.php | Media |
| RF04 | Creación y administración de repositorios | Crear / eliminar repositorio | Repository / repositories.php | Alta |
| RF05 | Carga de documentos (PDF, DOCX, TXT, máx. 10 MB) | Subir documento | upload.php | Alta |
| RF06 | Validación de formato y tamaño de archivo | Subir documento | upload.php | Alta |
| RF07 | Extracción de texto del documento (incl. OCR si es escaneado) | Extraer texto del documento | DocumentExtractor | Alta |
| RF08 | Clasificación automática del documento (mín. 3 categorías) | Clasificar documento | AIService (Groq) | Alta |
| RF09 | Generación de resumen automático del documento | Generar resumen | AIService (Groq) | Alta |
| RF10 | Extracción de información relevante (fechas, montos, nombres, temas) | Extraer información relevante | AIService (Groq) | Alta |
| RF11 | Almacenamiento de resultados del procesamiento IA | Procesar documento con IA | Document, MySQL | Alta |
| RF12 | Búsqueda de documentos por palabra clave | Buscar documentos por palabra clave | Document::search / search.php | Alta |
| RF13 | Consulta en lenguaje natural sobre documentos | Consultar documentos en lenguaje natural | AIService::askQuestion (Groq) | Alta |
| RF14 | Visualización del detalle del documento | Ver detalle de documento | view_document.php | Media |
| RF15 | Descarga del documento original | Descargar documento | download.php | Media |
| RF16 | Eliminación de documento | Eliminar documento | documents.php, view_document.php | Media |
| RF17 | Dashboard con indicadores del repositorio | Ver dashboard con indicadores | Document::getStats / dashboard.php | Media |
| RF18 | Registro de estado y errores de procesamiento | Procesar documento con IA | Document (status, error_message) | Media |